PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE

**Colégio VE**

# O Projeto

Esta proposta de desenvolvimento de site prevê as seguintes seções e seus respectivos objetivos:

1. **Home Page**: página principal do site contendo menu para as outras seções e informações pertinentes ao site como um todo;
2. **Institucional**: seção destinada às informações do Colégio.
   1. **Quem somos**: história do Colégio;
   2. **Propósito, missão, visão e valores:** diretrizes;
   3. **Nosso time:** colaboradores do Colégio VE.
3. **Ensino**: Informações sobre sistemas e etapas de ensino.
   1. **Sistemas de ensino**: informações sobre o Sistemas Farias Brito e Richmond;
   2. **Educação infantil**: informações sobre a fase de ensino, turmas e o que é oferecido;
   3. **Ensino Fundamental I**: informações sobre a fase de ensino, turmas e o que é oferecido;
   4. **Ensino Fundamental II**: informações sobre a fase de ensino, turmas e o que é oferecido;
   5. **Ensino médio**: informações sobre a fase de ensino, turmas e o que é oferecido.
4. **Espaços**: informações sobre os espaços físicos das Unidades I e II.
   1. **Estrutura**: informações sobre a estrutura física de cada unidade, bem como as turmas atendidas em cada uma.
   2. **Visitas monitoradas**: Agendamento e demais informações de contato para a realização de tour pelas Unidades.
5. **Rotina**: informações sobre o dia-a-dia no Colégio.
   1. **Horários**: informações sobre horários de funcionamento das Unidades, secretaria, financeiro e grades horárias das turmas;
   2. **Calendário:** informações do calendário escolar: eventos, semana de provas e demais informações referente ao corrente ano letivo;
   3. **Atividades extracurriculares**: Informações das atividades extracurriculares oferecidas no contraturno escolar. São atividades físicas e pedagógicas que complementam e ampliam as estruturas curriculares.
   4. **Protocolos de biossegurança**: Recomendações e informações importantes

**Serviços**: página destinada a exibição e descrição dos serviços oferecidos;

**Contato**: página a qual conterá e-mails, fone, endereço e formulário para contato;

**Produtos**: página a qual conterá todos os produtos contidos no estoque da loja, separados em suas respectivas categorias, cada produto com apresentação e imagem.

Será desenvolvido gratuitamente:

- Cartão de visita (não incluído impressão)

*Observação: as seções acima são sugestões sugeridas pelo desenvolvedor. O cliente não estando de acordo, deverá informar o que deverá ser criado ou excluído, havendo a possibilidade de alteração no valor final da proposta.*

**1.1 –Sobre o Sistema**

Neste projeto será desenvolvida uma loja virtual, com painel de fácil utilização para a administração de todo o site, embutido ao projeto.

A mesma contará com sistema de controle de vendas online com calculo de frete automático obedecendo regras determinada pela contratante.

Etapas do projeto

A metodologia adotada garante que o projeto será montado com base em um planejamento e gestão de resultados rigorosos, com o objetivo de gerar retorno para o cliente. Aloja virtual para **Contratante** , será construída em três etapas, com um prazo total de entrega de até **30 dias**.

**1ªEtapa –Planejamento [duração: até 5 dias úteis]**

Listagem dos objetivos a serem satisfeitos;

Definição do conteúdo;

Organização do conteúdo (estruturação dos níveis hierárquicos de informação);

Arquitetura de informação: mapa do site e navegação;

Diagrama estrutural de cada página de acordo com o mapa do site.

Definição de estratégias

**2ªEtapa –Design [duração: até 15 dias úteis]**

Criação de duas opões de desenvolvimento dos elementos de interface: identidade visual do site

Diagramação do conteúdo (textos e gráficos) da home page e páginas internas;

Seleção e tratamento de imagens;

Aplicação e supervisão de testes de usabilidade.

**3ªEtapa –Implantação/Publicação [duração: até 10 dias úteis]**

Programação completa do site (conteúdo estático, dinâmico e sistemas);

Publicação do site numa área de testes para revisão on-line;

Treinamento para os administradores do site;

Cadastro de 20 produtos a escolha do cliente;

Publicação definitiva.

Material a ser fornecido pelo cliente

Textos finalizados em Português;

Fotos, descrição dos conteúdos;

Palavras-chave, títulos e descrições para inserção nas MetaTags;

Dados para acesso ao servidor de hospedagem via FTP e para acesso ao

Banco de dados (no caso de contratação de outra hospedagem).

Cronograma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa/Período** | **1ª Semana** | **2ª Semana** | **3ª Semana** |
| **1ª Etapa** | **X** |  |  |
| **2ª Etapa** | **X** | **X** |  |
| **3ª Etapa** |  | **X** | **X** |

**Investimento e Forma de Pagamento**

– Descritivo do Serviço

1ª Etapa R$ 300,00

2ª Etapa R$ 700,00

3ª Etapa R$ 500,00

Consultoria R$ 0,00

Otimização – SEO R$ 0,00

**TOTAL: R$ 1.500,00**

Inclusão de Produtos¹ R$ 9,00

Hospedagem da loja virtual² R$ 60,00

*¹Valor referente a preço unitário, onde o mesmo abrange a busca de informações, tratamento de imagens e desenvolvimento de descritivo para o mesmo.*

*²Valor mensal referente a registro do domínio e hospedagem da plataforma*

- Formas de Pagamento

**À vista em dinheiro** (8% de desconto): **R$ 1.380,00**

**Parcelado** (Entrada (50%) + 1 Parcela): **2 x R$ 750,00**

**Parcelado Pagseguro**( até12x no Cartão): **12x R$217,35**

- Modalidade de Pagamento

Depósito/Transferência bancária/PagSeguro

Contato

O autor desta proposta coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos através dos seguintes canais de comunicação:

**E-mail**: [contato@f5it.com.br](mailto:contato@f5it.com.br)

**Telefone:** 41 3055 5403 ou 41 8452 0339

Na expectativa de estar oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de consideração e apreço.

Aceite Da Proposta

|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente** | **Luiz – Br Telhas** |
| **Endereço** |  |
| **Cidade** |  |
| **Estado** |  |
| **Responsável** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do projeto** | **Proposta De Desenvolvimento De Website** |

|  |  |
| --- | --- |
| **A proposta de prestação de serviço atende o objetivo proposto?** | **( ) Sim ( ) Não** |
| **A proposta de prestação de serviço está aprovada para execução do serviço?** | **( ) Sim ( ) Não** |

Aprovamos para os devidos fins a Proposta de Prestação de Serviços PR223 e autorizamos a execução do serviço constante nesta proposta.

**, de de2015.**

|  |  |
| --- | --- |
| **De Acordo:**  **BR Telhas**  **Nome: CNPJ: CPF:** | **De Acordo:**  **F5 Informática Wyldwaner Neris de Souza**  **CNPJ: CPF:** |